RE-DCF-Tool

都更 / 危老前期評估工具　｜　專案技術報告

永盛開發建設　｜　報告日期：2026-06-26　｜　版本：v4.6

1  執行摘要

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 定位 | 內部 PropTech 工具，將 Excel 財務模型程式化，專為台灣都更/危老前期評估設計 |
| 技術棧 | Python 3 · Streamlit ≥1.30 · Plotly ≥5.18 · Pandas ≥2.0（單一 repo，4 依賴） |
| 部署狀態 | ✅ Streamlit Community Cloud 線上運行，main 分支推送即自動部署 |
| 目前版本 | v4.6 ｜ build 2026-06-23 ｜ 開發起始 2026-05-26 |
| 程式規模 | 4 模組共 1,825 行（app.py 1,170 / calc_engine.py 446 / law_db.py 124 / test_golden.py 85） |
| 計算驗證 | 黃金測試 4 案全 PASS（安和段 / 龜山段 / 中正段 / 中正 L6 投報），容差 0.5 m² |
| 核心價值 | 逐層 §162 查核自動偵測三項免計超出；共同負擔六科目完整拆解；L7 更新前估值 |

本工具自 2026 年 5 月底起，以 27 次 commit 歷經 6 個主要版本迭代（v4.1–v4.6），完成從單一 app.py 到三層模組化（UI / 計算引擎 / 法規庫）的重構，並在第一個月內實現可部署、可測試、可供建築師與 PM 協作的可行性評估平台。

2  專案背景與目的

2.1  問題痛點

都更/危老前期評估高度依賴 Excel，多份試算表版本分散、公式易斷、難以協作稽核。

逐層 §162 免計查核（梯廳/安全梯/陽台）若誤用「FA 總量法」，可導致陽台超出量放大約 10 倍（已知踩坑，v3 已修正）。

共同負擔六大科目（都市更新權利變換實施辦法）無標準計算框架，不同人對費率基數（總銷 vs 工程費 vs 營造）認知不一致。

建築師、代書、建設公司三方數字收斂前，PM 缺乏即時對帳工具。

2.2  目標使用者與場景

| 角色 | 主要使用功能 |
| --- | --- |
| 🏗️ 建管確認 | 容積合規狀態、三項免計查核結果、超出自動補計 |
| 📐 建築師協作 | 圖說面積表 Excel/CSV 匯入、逐層明細核對、§162 欄位對照卡 |
| 📋 地政士（代書） | 容積帳數字、更新前土地現值估算（L7 §56 基準） |
| 💰 開發商 / PM | 共負比 / 報酬率 / 敏感度熱力圖 / 都更全案投報六科目 |

3  技術架構

3.1  六層計算骨架（L1–L7）

| 層 | 名稱 | 核心邏輯 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 輸入層 | 基地 / 容積 / 獎勵拆解 / 免計基準 / 成本 / 都更全案投報參數（Sidebar） |
| L2 | 容積計算 | FA = 基地使用面積 × 容積率；允建 = FA × (1+獎勵率) + 容積移轉 |
| L3 | 三項免計查核 | 梯廳超出 = Σ max(0, 梯廳 − 樓板 × 梯廳%)，逐層；陽台同法；安全梯上限 = 允建 × 15% |
| L4 | 容積帳 | 計入容積 = 圖說計入 + 梯廳超出 + 陽台超出；容積餘量 = 允建 − 計入（負值 = 超出） |
| L4.5 | 銷售坪效 | 銷售坪 = (允建+陽台免計) × 外皮係數 / 3.3058 / (1−公設比)；銷坪比正常 1.58–1.68 |
| L5 | 開發評效 | 評效 = 總銷 / 總成本；> 5 優良 / 2–5 可行 / < 2 偏低（永盛內部定義） |
| L6 | 都更全案投報 | 總銷 → 共同負擔六大科目（A工程/B管維/C權變/D利息/E稅捐/F管理）→ 共負比/分回/報酬率 |
| L7 | 更新前估值 (P1) | 土地現值 + 建物殘值（RC 折舊 2%/年，§56）→ 增值倍率 = 地主分回 ÷ 更新前總值 |

3.2  模組結構（v4.5 P0 模組化後）

| 模組 | 規模 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| app.py | 1,170 行 | UI 層（純 Streamlit），無計算邏輯；Sidebar / Tab / KPI / 圖表 / 報告匯出 |
| calc_engine.py | 446 行 | 計算層（純函式，零 Streamlit 依賴）；12 個 calc_* 函式 + 範本資料 + 解析/報告 |
| law_db.py | 124 行 | 法規庫；BONUS_都更(8項) / BONUS_危老(6項) / EXEMPTION_162 / COMMON_BURDEN_RANGES |
| test_golden.py | 85 行 | 黃金迴歸測試；4 案期望值鎖定，每次改公式必跑 |

▶  模組化設計使計算函式可直接被 test_golden.py 引用，不需啟動 Streamlit；未來亦可作為獨立 Python package 供都更儀表板等下游工具 import。

3.3  法規資料庫（law_db.py）

| 資料表 | 項目數 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| BONUS_都更 | 8 項 | 都市更新建築容積獎勵辦法；更新基本 ≤50% / 防災 ≤50% / 耐震 ≤10% / 綠建築 ≤10% / 智慧 ≤10% / 規模 ≤15% / 時程 ≤10% / TOD ≤20% |
| BONUS_危老 | 6 項 | 危老條例 §6；基本 ≤10% / 規模 ≤10% / 時程 ≤30% / 耐震 ≤10% / 綠建築 ≤10% / 智慧 ≤5% |
| EXEMPTION_162 | 3 項 | 建築技術規則 §162；梯廳逐層 5%/8%、安全梯 15%（允建基準）、陽台逐層 10%/15% |
| COMMON_BURDEN_RANGES | 3 模式 | 共負合理區間：都更全案管理 30–50% / 都更合建 35–55% / 危老重建 25–45%（超 65% 警示） |

4  驗證與品質保證

4.1  黃金測試結果（test_golden.py — 最新執行 2026-06-23）

| 測試案件 | 核心期望值（容差 0.5 m²） | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 安和段（都市更新） | FA 4,569.71 m² 允建 7,768.51 m² 安全梯上限 1,165.28 m² | PASS ✅ |
| 龜山半嶺段（危老） | 允建 4,244.04 m² 梯廳超出 32.45 m² 計入 4,276.25 m² 餘量 −32.21 m² | PASS ✅ |
| 中正段（防災都更） | FA 2,211.75 m² 允建 4,167.08 m² 陽台超出 29.11 m²（逐層法） 計入 4,198.75 m² 餘量 −31.67 m² | PASS ✅ |
| 中正段 L6 投報 | 共負比 37.5% 報酬率 166.3% 共同負擔 108,803 萬 | PASS ✅ |

4.2  已修正重大問題（v3 起）

| 問題 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 陽台超出算法錯誤 | 中正段陽台超出由 FA 總量法（303 m²）修正為逐層法（29.11 m²），差距約 10 倍。舊法高估超出量將誤判容積超出嚴重性。 | 已修正 v3 |
| 中正段獎勵率偏差 | 由原 0.6764 修正為 0.88407（防災都更 +88.4%），對應「獎勵 1,955.33 ÷ FA 2,211.75」精確反推。 | 已修正 v3 |
| 面積表計入容積優先邏輯 | 新增 面積表計入容積 參數：有值時直接採圖說彙總，避免逐層累加誤差。 | 已修正 v4.4 |

5  版本演進紀錄

| 版本 | 日期 | 主要變更 |
| --- | --- | --- |
| v4.1 | 2026-06-10 | UI 精化；HTML KPI / Banner；都更全案投報 L6 上線 |
| v4.2 | 2026-06-12 | 設計感升級：藍圖 Hero、L2→L6 流程帶、KPI 進度條 |
| v4.3 | 2026-06-17 | 步驟化引導；§162 欄位對照卡；Windows 編碼修正 |
| v4.4 | 2026-06-20 | 面積表匯入優化；§162 核對表；CLAUDE.md 建築師反饋協議 |
| v4.5 | 2026-06-22 | P0 模組化：calc_engine.py + law_db.py；獎勵拆解 UI（都更8/危老6項）；check_bonus_limit() |
| v4.6 | 2026-06-23 | P1 穩定：共負比合理區間警示；L7 更新前估值；增值倍率指標 |

6  已知問題與風險

| 嚴重度 | 問題 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 高 | 安和段範本容積帳為空 | 範本樓層表全為 0（安全梯/梯廳/陽台均空），導致容積帳計入=0、銷坪比偏低至 1.53（應為 1.62）。根因：缺少逐層面積種子資料。待提供安和段面積表後修正。 |
| 🟠 中 | L7 增值倍率無防呆 | 若地價輸入不合理，增值倍率可高達 7–11×（真實都更約 1.5–2.5×）。需加合理區間警示（建議：>3× 黃燈，>5× 紅燈）。 |
| 🟠 中 | 共負比對營造坪基準高度敏感 | 中正段同一案，用「銷售坪」vs「允建坪」作為營造基準，共負比差 4 個百分點、報酬率差 33%。UI 有切換鈕但未在共負比卡片標示當前基準，易造成混淆。 |
| 🟡 低 | 版本號散落多處 | v4.6 字串分散在 app.py 封面橫幅、頁尾、calc_engine.py 報告函式，更版時易遺漏。建議抽成單一 VERSION 常數。 |
| 🟡 低 | 待建築師確認兩個法規參數 | 梯廳免計基準 5% 還是 8%？陽台免計 10%（§162）還是 15%（§162-3）？數值不同將影響容積餘量 −2.49 到 −41.81 m²，需建築師確認條文依據後鎖定。 |

7  後續建議執行展望

7.1  P1 完成：穩定現有資料（建議近期 2–3 週）

| 項目 | 工作 | 說明 | 前置條件 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-A | 補安和段逐層面積種子資料 | 修正範本最大資料洞；將安和銷坪比 1.62 鎖進黃金測試第 5 案 | 待提供安和段面積表 | 🔴 高 |
| P1-B | 安和段共負費率校準 | 用送審版六科目金額反推校準 財務率預設；新增安和共負比黃金測試 | 待提供共負投報數據 | 🔴 高 |
| P1-C | L7 增值倍率合理區間 | 比照共負比，加 >3× 黃燈 / >5× 紅燈防呆；附帶注釋提示地價輸入準確性 | 無需外部資料，可立即實作 | 🟠 中 |
| P1-D | VERSION 常數化 + 報告版本更新 | 抽出單一 VERSION = 'v4.6' 常數；同步更新 產生報告() 中的 v4.5 字串 | 純程式清理，低風險 | 🟡 低 |

7.2  P2 新功能：權利變換框架（建議 1–2 個月）

| 項目 | 功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| P2-A | 地主清冊與權值模型 | 各地主持分比例 × 土地/建物現值 → 更新前權利價值；為逐戶分回的分子 |
| P2-B | 逐戶分回模擬 | 權值 × 地主分回總值 → 各戶應分回坪數；選配模組（大坪數 or 小坪數換多戶） |
| P2-C | 找補金試算 | 各戶分回應得值 vs 實際分配戶型市值 → 差額找補；符合都更條例 §51 找補機制 |

▶  P2 完成後，工具將覆蓋「可行性評估 → 概念設計 → 權利變換準備」全流程，可直接取代目前散落各 Excel 的 A 群（清冊/權值）+ C 群（投報主表）分頁。

7.3  P3 整合：與都更儀表板（Urban-Renewal）結合

目標：RE-DCF-Tool（前期評估）的輸出作為 Urban-Renewal 儀表板（執行管理）的輸入，以「案件 JSON 合約」格式串接，讓一個案子從「評估通過」到「立案追蹤」零手動複製。

| 階段 | 工作 | 說明 | 估時 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（近） | 匯出案件 JSON | RE-DCF-Tool 新增「下載案件 JSON」按鈕，包含容積帳/坪效/投報/L7 估值，附 schema_version | 2 週 | 無 |
| B（中） | calc_engine 獨立套件化 | 抽成 pip package（redcf-core），兩個 repo 共用計算核心；改公式一次同步兩端 | 1 個月 | 需確認儀表板技術棧 |
| C（長） | 雙向資料流 | 儀表板真實權利人資料回傳 RE-DCF-Tool → 以實際清冊重算各地主分回比例 | 3–6 個月 | 需儀表板 API/DB 介面 |

7.4  P4 長期：商辦版擴充

住宅版工具架構穩定後，複製計算層架構、替換為商辦財務模型（NOI + Cap Rate + 持有期報酬），另開對話與專案處理。預計複用 80% 的 UI 框架與測試架構，主要改寫 L5–L6 計算層。

8  待收資料清單（安和段）

以下資料收到後可立即啟動 P1-A / P1-B 實作。標 ⭐ 為最高優先。

| 優先 | 資料 | 明細 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐ A1 | 逐層面積表 | 每層：樓板 / 計容積 / 梯廳 / 安全梯 / 陽台（m²） | 修正容積帳 + 坪效；鎖黃金測試 |
| ⭐ B1 | 共同負擔六科目金額 | A工程 / B管維 / C權變 / D利息 / E稅捐 / F管理（萬元） | 校準財務率預設；新增黃金測試 |
| ⭐ B2 | 總銷拆分 | 住宅坪數&單價 / 店舖坪數&單價 / 車位數&單價 | 校準 calc_總銷 |
| ⭐ B3 | 共負比 / 報酬率（送審定稿） | 最終核定數字，作為黃金測試期望值 | 鎖定 L6 回歸 |
| B4 | 營造坪基準 | 是銷售坪還是允建坪（影響 4 個百分點共負比） | 確保與送審口徑一致 |
| C1 | 更新前土地單價或總現值 | 萬/坪 或 萬元（估價師核定或地價標準） | 校準 L7 增值倍率 |
| A2* | 梯廳 / 陽台免計基準確認 | 建築師確認：梯廳 5% 或 8%？陽台 10% 或 §162-3 的 15%？ | 法規基準確定後鎖定 |

附錄 A  法規背景查證摘要

以下為已知法規要點（查證進行中，結果將補充）：

都市更新條例（2019 年大幅修正，2023 年小修）：§56 規定以更新前各宗土地及建物現值為權利變換計算基礎，RC 造耐用年限 50 年、折舊率 2%/年為常見標準。

都市更新建築容積獎勵辦法（依都更條例 §65 授權）：更新基本獎勵上限 FA×50%（§3）；防災都更額外最高 50%（§65 第4項）；耐震/綠建築/智慧/規模/時程/TOD 各有上限。

危老重建條例（2017年施行，已數次延長申請期限）：§6 時程獎勵最高 30%（第1年）；各縣市另訂容積放寬上限（台北市合計上限依個案而定）。

建築技術規則 §162：三項免計面積（梯廳/機電/陽台）均為「逐層」計算，非以 FA 或允建容積總量乘以比率——此點為本工具核心設計依據。

Streamlit Community Cloud 免費方案（2025–2026 年現行）：無限 public app 部署；單 app RAM 限制約 1 GB；付費方案（Teams/Enterprise）另計。

* 以上法規資訊以主管機關公告及全國法規資料庫為準，如有修正請以最新版本為據。

RE-DCF-Tool　｜　永盛開發建設前期評估工具　｜　v4.6　｜　build 2026-06-23　｜　本報告由 generate_report.py 自動生成